DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT: SISTEMA DE GESTIÓN Y PREDICCIÓN DE

DEMANDA PARA PANADERÍAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Fernando Belmar

Rodrigo Mancilla

Juan Pablo Pérez

Diego Maldonado

Profesor: Mauricio Figueroa

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Ingeniería en Informática

# Índice

Índice	2

Resumen	3

Abstract	4

1. Introducción	5

2. Desarrollo	6

2.1 Descripción del proyecto y su relevancia	6

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	9

2.4 Factibilidad del proyecto	14

2.5 Objetivos	16

2.6 Metodología	17

2.7 Plan de trabajo	19

2.8 Evidencias	22

3. Individual conclusions	24

3.1 Fernando Belmar	24

3.2 Rodrigo Mancilla	25

3.3 Juan Pablo Pérez	26

3.4 Diego Maldonado	27

4. Reflection	28

Referencias	29

# Resumen

Las panaderías pequeñas operan sin registro de ventas a nivel de producto: el punto de venta funciona solo como referencia de precios, el control de inventario no está sistematizado y la coordinación entre el área de producción y el mostrador depende de desplazamientos físicos. No existe historial, no hay base para planificar la producción ni visibilidad operativa. Este informe define una plataforma multi-tenant de gestión para panaderías que convierte el punto de venta en el registro real de cada transacción, coordina la producción, mantiene un inventario exacto de materias primas y predice la demanda diaria por producto.

El núcleo técnico es un problema de sistemas: un punto de venta que opera sin conexión, integrado con hardware, apoyado en una capa de abstracción de dispositivos. El componente de inteligencia artificial depende de ese trabajo, porque la predicción por tipo de producto solo es posible si el punto de venta captura tipo, peso y precio en el momento de la venta. Como la panadería de referencia no tiene historial, el modelo se entrenará y evaluará sobre datos públicos reales de venta minorista, comparándolo contra una línea base mediante MAE y RMSE.

Palabras clave: punto de venta, operación sin conexión, abstracción de dispositivos, multi-tenant, predicción de demanda.

# Abstract

Small bakeries operate without any product-level sales record: the point of sale works only as a price reference, inventory is tracked by eye, and coordination between kitchen and counter relies on physical trips. There is no sales history, no basis for planning production, and no operational visibility. This report defines a multi-tenant bakery management platform that turns the point of sale into the true system of record for every transaction, coordinates production, keeps an exact ledger for raw materials, and forecasts daily demand per product.

The technical core is a systems problem: an offline-first, hardware-integrated point of sale supported by a device abstraction layer. The artificial intelligence component depends on that work, because forecasting by product type is only possible if the point of sale captures type, weight and price at the moment of sale. Since the reference bakery has no sales history, the model will be trained and evaluated on real public retail datasets and compared against a baseline using MAE and RMSE.

Keywords: point of sale, offline-first, device abstraction, multi-tenancy, demand forecasting.

# 1. Introducción

Este informe define el Proyecto APT que se desarrollará durante la asignatura Capstone, estableciendo su alcance, objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias. Su propósito no es presentar resultados, sino fundamentar una propuesta pertinente al perfil de egreso de Ingeniería en Informática, coherente con los intereses profesionales de quienes la formulan y factible dentro del período académico.

El tema abordado es la digitalización operativa de las panaderías pequeñas, un tipo de negocio que en Chile opera mayoritariamente sin sistemas de gestión ni registro de ventas por producto. La motivación surge de un caso concreto: una panadería urbana de la zona central que vende pan por peso, carece de conectividad confiable en la cocina y es administrada por la misma persona que produce. Ese contexto obliga a resolver simultáneamente la operación sin conexión, la integración con hardware de punto de venta y la generación de datos que hasta ahora no existían.

El documento se organiza en una introducción, un desarrollo donde se describe el proyecto y se fundamentan sus objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias, y las conclusiones y reflexión finales, redactadas en inglés. Cabe precisar dos conceptos empleados a lo largo del texto: se denomina arquitectura multi-tenant a aquella en que una misma instalación del software atiende a varias organizaciones, manteniendo los datos y la configuración de cada una aislados de las demás; y operación sin conexión, u offline-first, al diseño en que la aplicación registra las operaciones en el propio equipo y las sincroniza con el servidor cuando la conectividad se restablece, de modo que la ausencia de red no detiene el negocio.

# 2. Desarrollo

## 2.1 Descripción del proyecto y su relevancia

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de gestión para panaderías pequeñas y medianas, capaz de atender a varias de ellas desde una misma instalación (arquitectura multi-tenant) y de cubrir negocios con más de una sucursal, compuesta por tres aplicaciones y un backend en la nube. La aplicación de escritorio es el punto de venta y la columna vertebral del sistema: incorpora la balanza al software para registrar tipo de pan, peso y precio en cada transacción, admite venta por unidad y opera sin conexión, escribiendo localmente y sincronizando en segundo plano. La aplicación móvil está destinada al panadero: por cada amasado registra un único dato de dominio, el peso de masa y el tipo de producto, del cual el sistema deriva el descuento de materias primas mediante la fórmula de porcentaje panadero, el estándar de la panadería que expresa cada ingrediente como proporción de la harina utilizada. La misma aplicación emite el aviso de producción, visible en mostrador. La aplicación web es una interfaz ligera de indicadores de gestión y administración, donde se configuran catálogo, precios, fórmulas, políticas y módulos.

La capacidad diferenciadora del sistema es la predicción de demanda diaria por sucursal y tipo de producto, y es también la razón técnica por la cual el punto de venta debe integrar la balanza: sin captura de tipo en el momento de la venta no existe la serie de datos que el modelo necesita. El trabajo de sistemas y el componente de inteligencia artificial no son dos líneas paralelas, sino una sola.

Una decisión de diseño relevante es la distinción entre inventario exacto y aproximado. Las materias primas y las ventas se registran de forma exacta y reconciliable; el pan terminado en vitrina se deriva del peso de masa y es, por definición, aproximado, ya que las unidades producidas y el pan vendido por peso no cuadran al gramo. Forzar esa reconciliación exigiría pesar cada hornada, una fricción que la panadería no sostendría, y el modelo no la necesita porque se apoya en datos exactos de venta. Quedan fuera de alcance la predicción del tiempo de horneado, la integración real con terminales de pago, el sistema de facturación y el soporte de periféricos arbitrarios, sustituido por una lista de dispositivos soportados, tal como hacen las plataformas comerciales. La solución a esto último es arquitectónica: cada periférico se ubica detrás de una interfaz y el núcleo conversa solo con abstracciones, de modo que soportar un dispositivo nuevo equivale a escribir un controlador nuevo sin modificar el núcleo (Martin, 2017).

En cuanto a su relevancia, la panadería pasa de no tener ningún dato de venta por producto a disponer de un registro completo, y de planificar por intuición a hacerlo sobre una estimación cuantificada, con la consiguiente reducción de mermas por sobreproducción y de venta perdida por subproducción. En términos de campo laboral, el proyecto reproduce el trabajo de un ingeniero en informática en la industria del software de producto: análisis de un proceso de negocio real, arquitectura multi-tenant, integración con hardware, desarrollo multiplataforma, despliegue en la nube y evaluación rigurosa de un componente de aprendizaje automático.

El efecto acumulado de estas condiciones se traduce en tres consecuencias concretas para el negocio. La primera es la sobreproducción: se hornea más de lo que el día requiere, y el excedente se vende con descuento o se pierde, junto con la harina y la mano de obra invertidas. La segunda es el quiebre de stock en horario punta, cuando faltan los productos de mayor rotación y la venta se pierde ese día y el siguiente, porque el cliente no encuentra lo que busca. La tercera es la demora en la reposición de vitrina, ya que el mostrador no conoce el estado del horno y el producto llega tarde a la venta, fuera de su hora de mayor demanda. El problema real, por tanto, es que la panadería no puede dimensionar su producción diaria, y esa incapacidad se manifiesta como pérdida de insumos, venta no realizada y un servicio irregular al cliente.

En términos de arquitectura, la solución se organiza en dos límites bien diferenciados. En la panadería se ejecutan la aplicación de escritorio, desarrollada en Kotlin Multiplatform con Compose y base de datos SQLite local, y la aplicación móvil Android, en Kotlin con Jetpack Compose y persistencia Room. La capa de abstracción de dispositivos, construida sobre jSerialComm y el protocolo ESC/POS, es exclusiva de la aplicación de escritorio y no forma parte de los servicios en la nube. En Microsoft Azure, dentro de un único grupo de recursos, residen el App Service que expone la API REST en Kotlin con Ktor, la base de datos PostgreSQL Flexible Server con el esquema multi-tenant, el panel web en React y TypeScript sobre Static Web Apps, el endpoint de Azure Machine Learning que sirve el modelo LightGBM, el almacenamiento Blob para respaldos y conjuntos de entrenamiento, Entra ID y Key Vault para identidad y secretos, y Application Insights para observabilidad. Los clientes se comunican con la API por HTTPS mediante REST con autenticación JWT, y el despliegue se automatiza con GitHub Actions.

## 2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto moviliza cuatro competencias del perfil de egreso de manera directa y verificable.

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. Es la competencia central. Se utiliza al construir tres aplicaciones sobre un backend común, integrar componentes heterogéneos —escritorio, móvil, web, servicios en la nube y controladores de hardware— e implantar la solución en un entorno real, con control de versiones, revisión de código, integración continua y una arquitectura por capas que aísla el dominio de la infraestructura.

Construir modelos de datos escalables en el tiempo. Se utiliza al diseñar e implementar el esquema multi-tenant y multi-sucursal, que debe soportar el aislamiento de los datos de cada panadería, la jerarquía de sucursales, la autorización por rol, la configuración propia de cada una y la reconciliación de escrituras generadas sin conexión, además del historial de ventas por producto que alimenta el modelo predictivo.

Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. Se utiliza en la definición del alcance y sus exclusiones, la priorización del backlog, la planificación por iteraciones y la gestión de riesgos. Varias decisiones de diseño se documentan junto con la alternativa descartada: inventario aproximado frente a registro exacto de producto terminado, terminal de pago simulado frente a integración real, genericidad por configuración frente a acumulación de funcionalidades.

Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. Se utiliza en las pruebas unitarias de dominio, las pruebas de integración de la sincronización y las pruebas de controladores contra implementaciones simuladas, que permiten validar el sistema sin hardware presente, y en el protocolo formal de evaluación del modelo predictivo.

De forma complementaria, el proyecto moviliza las competencias de ofrecer propuestas de solución analizando integralmente los procesos de la organización, construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica, implementar soluciones para automatizar procesos de negocio, transformar datos para apoyar la toma de decisiones y comunicarse en inglés en contextos de especialidad.

2.3 Relación con los intereses profesionales

Nombre: Belmar, Fernando
Trabajo en una empresa privada de tecnología que desarrolla productos de cumplimiento normativo para otras empresas, abarcando escritorio, móvil, web y backend en la nube, y en paralelo desarrollo aplicaciones propias, con una publicada en Google Play. De ahí surgen los tres intereses que el proyecto atiende: la arquitectura de productos configurables capaces de atender a varias organizaciones sin bifurcar el código, el desarrollo multiplataforma bajo restricciones reales como la operación sin conexión y la integración con hardware, y la inteligencia artificial aplicada solo cuando reemplaza trabajo manual y puede demostrarse que funciona. Esto último es además la competencia que identifiqué como mi principal brecha, por lo que el proyecto opera como instancia de desarrollo y no solo como demostración de lo que ya sé hacer, y se alinea con mi proyección hacia un rol de arquitecto o líder técnico.

Nombre: Maldonado, Diego
Durante la carrera, mi interés profesional ha cambiado, enfocándose actualmente en la gestión logística, el control de calidad y la ciberseguridad. Mi corta pero enriquecedora experiencia laboral ha estado fuertemente ligada a la logística, área en la que centraré mis futuros estudios. En este proyecto, me ha interesado especialmente la gestión dinámica del inventario (tanto de productos finales como de insumos) mediante la app móvil y el POS. Asimismo, el uso de machine learning para predecir las ventas diarias ha captado mi atención, ya que me permitirá fortalecer mis competencias en el análisis de datos para futuros proyectos.

Nombre: Mancilla, Rodrigo
Siempre me ha interesado el área de prevención de riesgos y ciberseguridad. Siento que la programación se limita en solo hacer funcionar y debuggear, mientras que en el ámbito de la seguridad informática uno compite con otra persona en anticipar ataques y vulnerabilidades lo cual requiere mucha más creatividad. Y con la gestión de riesgos uno requiere de una mentalidad más estratégica ante los riesgos que puedan afectar el negocio. Medidas de seguridad y de prevención como el uso de la gestión de roles e implementar BD locales son ejemplos de ello que beneficiarán a nuestro proyecto.

Nombre: Pérez, Juan Pablo
Aunque a lo largo de la carrera mis intereses profesionales han ido evolucionando, actualmente me atrae especialmente el desarrollo enfocado en Bases de Datos y el Aseguramiento de Calidad (QA). En el proyecto EcoPan, estos ámbitos se relacionan directamente con el diseño del modelo de datos multi-tenant, la estrategia de sincronización de escrituras offline y la definición de un plan de pruebas integral. Con este proyecto espero fortalecer mis competencias en el modelado y consistencia de datos escalables, así como en la estructuración de pruebas de certificación y aseguramiento de calidad de productos de software.

## 2.4 Factibilidad del proyecto

En lo técnico, el proyecto se construye sobre tecnologías conocidas por el equipo y disponibles sin costo de licencia, con backend y servicios de datos en la nube bajo suscripción de estudiante. La adopción de una tecnología multiplataforma única se define como preferencia y no como requisito: si su soporte web resultara limitado, la aplicación web se implementa con tecnología web convencional, sin impacto sobre el resto del sistema.

El único componente con incertidumbre técnica real es la lectura de la balanza por puerto serie, ya que algunos modelos transmiten de forma continua, otros responden por consulta, y la unidad integrada con impresora de etiquetas que hoy usa la panadería podría no exponer una salida legible por software. Por esa razón la integración de la balanza se aborda de forma aislada durante la primera semana, antes de construir cualquier pantalla del punto de venta, y opera como hito de decisión: si el dispositivo no puede controlarse, el sistema degrada al modo de peso manual, que es una modalidad soportada y no un parche, conservando la captura de tipo, que es lo que el modelo requiere. Los demás periféricos presentan riesgo bajo, ya que el lector de códigos se comporta como teclado y la impresora y el cajón utilizan un protocolo estándar con bibliotecas disponibles.

En lo relativo a recursos, el proyecto no requiere adquisiciones significativas: el desarrollo y la demostración pueden ejecutarse en un computador portátil sin hardware conectado, gracias a que los controladores simulados y manuales son modalidades soportadas. Se requiere acceso a una balanza con salida serial una sola vez durante el desarrollo, prioritariamente solicitándola prestada a la panadería fuera de su horario de operación. Los datos para el entrenamiento provienen de conjuntos públicos de acceso libre, lo que elimina la dependencia de que la panadería disponga de historial.

En lo temporal, el alcance está acotado mediante exclusiones explícitas: todo lo que no está declarado dentro del alcance queda fuera por defecto. Las tres exclusiones de mayor peso eliminan por sí solas una carga de trabajo que excedería el semestre, y en los tres casos existe una justificación técnica y no solo de tiempo. El desarrollo se organiza en iteraciones cortas con entregables verificables, de modo que el avance sea medible desde las primeras semanas y no dependa de una integración final, y el componente predictivo avanza en paralelo sobre datos públicos, sin quedar bloqueado por el punto de venta. Las dificultades adicionales previstas son la disponibilidad acotada de la panadería de referencia, atendida por una sola persona que no puede detener su actividad, abordada mediante sesiones concentradas fuera de horario y validación por prototipos; y la complejidad de la sincronización, abordada mediante identificadores generados en el propio dispositivo, una política de resolución de conflictos definida por tipo de dato y pruebas específicas de reconexión.

## 2.5 Objetivos

El objetivo general es desarrollar una plataforma multi-tenant de gestión para panaderías pequeñas y medianas que registre las ventas con detalle de producto, coordine la producción e inventario bajo conectividad intermitente y prediga la demanda diaria por sucursal y tipo de producto, permitiendo planificar la producción sobre datos en lugar de estimaciones. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Diseñar e implementar un modelo de datos multi-tenant y multi-sucursal, con autorización por rol y configuración propia para cada panadería, que soporte el registro histórico de ventas por producto.

- Construir una aplicación de escritorio de punto de venta con operación sin conexión, que registre tipo, peso y precio en cada transacción y sincronice al restablecerse la conectividad.

- Implementar una capa de abstracción de dispositivos, verificada con al menos un controlador real y uno simulado por cada interfaz definida.

- Desarrollar una aplicación móvil que registre el peso de masa por tipo de producto, derive el descuento de materias primas mediante la fórmula de porcentaje panadero y emita el aviso de producción.

- Implementar un panel web de gestión con indicadores operativos y una superficie de administración configurable para cada panadería.

- Entrenar y evaluar un modelo de predicción de demanda diaria sobre conjuntos de datos públicos reales, reportando MAE y RMSE frente a una línea base documentada.

- Validar la genericidad de la solución instanciando una segunda panadería estructuralmente distinta, generada solo por configuración.

- Verificar el cumplimiento funcional y no funcional mediante un plan de pruebas que cubra dominio, sincronización e integración de dispositivos.

## 2.6 Metodología

El proyecto adopta un enfoque iterativo e incremental basado en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), con iteraciones de dos semanas que cierran con un incremento ejecutable. La elección responde a que la incertidumbre técnica está concentrada en un punto específico, la integración de hardware, y a que la panadería de referencia dispone de poca holgura horaria, por lo que la validación debe apoyarse en incrementos funcionales y no en documentos extensos. Se antepone una iteración inicial de reducción de riesgo, previa a la primera iteración numerada, dedicada a resolver la integración con la balanza en aislamiento y a levantar el esqueleto de la arquitectura, lo que invierte deliberadamente el orden habitual: se ataca primero el componente de mayor incertidumbre y no el de mayor visibilidad, para que un eventual fracaso ocurra cuando aún es corregible.

Cada sprint se organiza en torno a cuatro ceremonias. En la planificación se selecciona el incremento a entregar y se desglosa en tareas con responsable asignado; la reunión diaria sincroniza al equipo sobre avance, siguiente paso e impedimentos; la revisión demuestra el incremento funcionando y no avances parciales; y la retrospectiva ajusta el proceso del equipo antes de iniciar el sprint siguiente. Los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo se distribuyen entre los cuatro integrantes, rotando el de Scrum Master por fase. Un criterio transversal ordena la planificación: los sprints se definen como cortes verticales que atraviesan interfaz, servicios y datos, de modo que cada uno cierre con un incremento que la panadería podría poner en operación de inmediato, y no con componentes aislados que solo adquieren valor al final.

Como prácticas de aseguramiento de calidad se comprometen el control de versiones con revisión de código entre integrantes, la integración continua con ejecución automática de la suite de pruebas, las pruebas unitarias de dominio con foco en el cálculo de descuento de materias primas por fórmula y en la venta por peso, las pruebas de integración del ciclo de sincronización y las pruebas de controladores contra implementaciones simuladas. La abstracción de dispositivos se validará mediante el intercambio en vivo del controlador simulado por el serial real, narrado contra una grabación en la que la aplicación lee peso desde una balanza física, lo que permite acreditar la integración con hardware sin depender de que un dispositivo funcione durante la presentación. La genericidad se validará levantando dos panaderías distintas sobre la misma versión compilada del sistema: una que vende por peso con balanza y predicción activa, y otra que vende por unidad, sin balanza, con tres sucursales y predicción desactivada.

## 2.7 Plan de trabajo

El plan se organiza en nueve sprints de dos semanas que cubren las dieciocho semanas del período académico. Cada sprint entrega un incremento funcional desplegable, de manera que la caja opera en la panadería desde el segundo sprint y el sistema suma capacidades en cada iteración.

- Sprint 0, semanas 1 y 2, validación técnica y entorno. Verificación de que el peso puede leerse por software antes de construir la venta, levantamiento del proceso operativo en terreno, definición de alcance y exclusiones. Entrega una aplicación mínima que muestra el peso leído desde la balanza, con el entorno en la nube y la integración continua operativos.

- Sprint 1, semanas 3 y 4, venta operativa en caja. Entrega un punto de venta que registra producto, peso y precio, imprime comprobante y persiste la venta en la nube. Es utilizable en producción desde su cierre.

- Sprint 2, semanas 5 y 6, continuidad sin conexión. Entrega persistencia local y sincronización automática al reconectar, con indicador de estado de red y reconciliación sin duplicación de ventas.

- Sprint 3, semanas 7 y 8, administración de catálogo. Entrega el panel web con acceso por rol y el mantenedor de catálogo y precios que el punto de venta consume, de modo que la administración no dependa del equipo de desarrollo.

- Sprint 4, semanas 9 y 10, producción y disponibilidad. Entrega la aplicación móvil de producción operativa sin conexión, con registro de amasado y notificación de disponibilidad visible en el punto de venta.

- Sprint 5, semanas 11 y 12, inventario de insumos. Entrega el descuento automático de materias primas por fórmula, el registro de existencias y las alertas de nivel mínimo.

- Sprint 6, semanas 13 y 14, indicadores de gestión. Entrega el panel de indicadores con ventas por producto, sucursal y período, junto con el detalle de mermas.

- Sprint 7, semanas 15 y 16, predicción de demanda. Entrega el servicio de predicción integrado, que presenta la producción sugerida del día siguiente por cada producto.

- Sprint 8, semanas 17 y 18, multisucursal y cierre. Entrega la operación multisucursal validada y la segunda panadería instanciada solo por configuración, junto con el plan de pruebas completo y la documentación final.

Los sprints se agrupan en las tres fases del período académico: la fase de definición del proyecto, entre las semanas 1 y 4; la fase de desarrollo e implementación, entre las semanas 5 y 16; y la fase de cierre, validación y defensa, en las semanas 17 y 18. Se comprometen cuatro hitos de entrega: caja operativa al término de la semana 4, inventario integrado en la semana 12, predicción integrada en la semana 16 y producto validado en la semana 18.

El sprint dedicado a la predicción de demanda se rige por un protocolo de evaluación definido de antemano, dado que la panadería no dispone de historial propio: el modelo se entrena y evalúa sobre conjuntos de datos públicos reales de venta minorista, con partición temporal y conjunto de prueba independiente, y se reportan las métricas MAE y RMSE frente a una línea base compuesta por el promedio móvil y el valor del mismo día de la semana anterior, referencia exigente en series de un solo local (Hyndman y Athanasopoulos, 2021). El criterio de éxito es superar esa línea base, y si el modelo no lo consigue se reporta como resultado negativo. Los datos sintéticos se reservan exclusivamente para que la aplicación integrada funcione durante la demostración, nunca como evidencia de desempeño: entrenar un modelo sobre datos inventados y mostrar que se ajusta a ellos sería un razonamiento circular.

Los recursos comprometidos son un equipo de estudiantes con experiencia previa en desarrollo multiplataforma y despliegue en la nube, el docente guía y la panadería de referencia como fuente de validación; entornos de desarrollo, control de versiones y suscripción de estudiante en la nube; conjuntos públicos de venta minorista para el entrenamiento del modelo; y un equipo portátil por integrante, con acceso puntual a una balanza con salida serial, impresora térmica y lector de códigos durante el desarrollo, sin requerimiento de hardware durante la defensa.

Actúan como facilitadores la experiencia laboral previa de integrantes del equipo, que reduce la curva de aprendizaje tecnológico; el acceso directo a una panadería real con un proceso concreto, que evita construir sobre requerimientos hipotéticos; la disponibilidad libre de datos reales de venta minorista, que resuelve la ausencia de historial; la existencia de controladores simulados como modalidad soportada, que permite desarrollar sin depender de hardware; y el alcance delimitado por exclusiones explícitas. Actúan como obstaculizadores la incertidumbre sobre la lectura por software de la balanza, que es el principal riesgo técnico; la ausencia total de historial de ventas de la panadería; su disponibilidad acotada, ya que la atiende una sola persona; la carga académica y laboral paralela de los integrantes; y la complejidad inherente de la sincronización, que concentra una proporción alta del esfuerzo de pruebas.

## 2.8 Evidencias

Las evidencias se seleccionan bajo un criterio único: cada una debe permitir verificar de manera independiente el logro de una actividad del plan, sin depender del relato del equipo. Por eso se privilegian artefactos con trazabilidad temporal por sobre documentos redactados al cierre.

- El repositorio con historial de ramas, revisiones y ejecuciones de integración continua, que acredita el proceso y no solo el resultado, al mostrar la evolución del código y la ejecución sistemática de pruebas.

- El documento de arquitectura y modelo de datos, con sus decisiones y alternativas descartadas, que permite evaluar la capacidad de justificar decisiones y no solo de implementarlas.

- El backlog priorizado, el tablero de avance y los informes de iteración, que evidencian planificación y control ante desviaciones.

- El informe de pruebas con cobertura y casos de dominio, sincronización y dispositivos, que acredita la validación del producto y las mejoras derivadas de sus resultados.

- La grabación de la lectura de peso desde una balanza real y el intercambio de controlador en vivo, que acreditan la integración con hardware y la validez de la abstracción sin depender de que un dispositivo funcione durante la defensa.

- El cuaderno de entrenamiento y evaluación con métricas MAE y RMSE frente a línea base, que es la única evidencia que permite afirmar que el modelo funciona.

- Las dos panaderías cargadas sobre la misma versión compilada del sistema, que demuestran que el producto es configurable y no está escrito a la medida de una sola panadería.

- El informe final y la demostración funcional del sistema integrado, que consolidan el resultado y permiten verificar el funcionamiento conjunto de los componentes.

Además de las evidencias generales anteriores, cada sprint compromete una evidencia específica que acredita su incremento funcional:

- Sprint 0: video de la lectura de peso desde una balanza real y repositorio con la integración continua en verde.

- Sprint 1: demostración de una venta completa y reporte de ventas del día extraído de la base de datos.

- Sprint 2: prueba de corte de red con reconciliación posterior verificada y sin duplicación de registros.

- Sprint 3: cambio de precio realizado en el panel web y reflejado en el punto de venta, registrado en video.

- Sprint 4: demostración del ciclo amasado-notificación y pruebas del motor de fórmulas.

- Sprint 5: informe de inventario reconciliado contra las ventas y los amasados de un período de prueba.

- Sprint 6: panel desplegado con datos reales del período de operación del punto de venta.

- Sprint 7: informe de evaluación del modelo con MAE y RMSE frente a la línea base documentada.

- Sprint 8: dos panaderías funcionando sobre la misma versión compilada del sistema e informe de pruebas final.

# 3. Individual conclusions

This section gathers the individual conclusions of each team member on the definition of the project.

## 3.1 Fernando Belmar

The definition stage has clarified that the value of this proposal lies not in the number of features it delivers, but in the coherence between problem, architecture and evidence. A bakery that keeps no record of its sales does not primarily need a forecasting model; it needs a point of sale that becomes the system of record, and the forecasting capability is what justifies the hardest engineering decision within that system, namely pulling the scale into the software so that product type is captured at the moment of sale. Treating systems work and machine learning as a single thread, rather than two competing tracks, is the strongest structural decision taken so far.

A second conclusion concerns honesty about scope. Declaring that finished-goods inventory is approximate, that payment terminal integration is simulated, and that arbitrary peripherals are not supported, initially felt like weakening the proposal. It does the opposite: each statement is defensible, matches what commercial products actually do, and replaces a claim that could not survive questioning with one that can.

A third conclusion concerns evaluation validity. Because the reference bakery has no sales history, the temptation to train and demonstrate the model on synthetic data is real, and it would be circular reasoning: a model that fits data we invented proves nothing. Committing in advance to public datasets, an independent test set, error metrics and a baseline that must be beaten turns the machine learning component into a verifiable claim, even at the cost of possibly reporting that the baseline was not beaten. Finally, the project is feasible within the academic period precisely because its riskiest element has been identified and isolated: scheduling the scale integration in week one, before any interface work, means the worst realistic technical outcome costs a design adjustment rather than the project itself.

## 3.2 Rodrigo Mancilla

During the definition stage I learned that many important decisions happen before writing any code, like naming the problem, bounding the scope, and turning a real business process into technical constraints. Reading the bakery's routine closely, like the fact that there is no network in the kitchen and a single person runs both production and sales, helped me realize that things like offline-first operation are not just preferences. They come from a real place, and I think the design had to respect that to be useful.

The decision that felt most relevant to me is the commitment to genericity, building one configurable engine that can serve several organizations instead of a system tailored to a single bakery. I liked that we plan to validate this by instantiating a second, structurally different bakery from the same compiled version, using configuration alone. For me, it matters because it matches the kind of software I want to keep building professionally, products that support many organizations without forking the code. It also turns configurability into something demonstrable instead of something we just claim.

From development I hope to close the gap I identified in my self-assessment, which is transforming data into information that supports decisions. The forecasting component for example makes that concrete. I also expect the offline-first methodology and the device abstraction layer to be the most demanding and instructive part of the project. I hope that this project helps me grow toward the role I am aiming at, just implementing a system and justifying its architecture and explaining those decisions when questioned.

## 3.3 Juan Pablo Pérez

The project definition process allowed me to understand that designing software for a real business context goes far beyond adding features; it requires aligning operational realities with architectural decisions. Working with a business that operates without historical sales records and faces intermittent connectivity forced us to view the point of sale not merely as a transaction counter, but as the foundational system of record. Understanding how domain requirements—such as kitchen constraints and physical bakery routines—directly dictate technical architecture has been one of the most valuable lessons of this phase.

In my view, the most relevant decision taken during this stage was establishing an offline-first architecture combined with a device abstraction layer. Rather than assuming constant connectivity or tight coupling with specific hardware, isolating peripherals behind clean interfaces and handling local persistence ensures that the core business never stops operating. Furthermore, connecting the hardware abstraction directly to data collection demonstrates how proper software engineering lays the groundwork for meaningful machine learning models.

Looking ahead to the development phase, I expect to gain hands-on experience in implementing robust data synchronization strategies and managing edge-case conflicts. I also look forward to integrating the demand forecasting component, as evaluating a predictive model against rigorous real-world baselines represents a significant learning opportunity.

Ultimately, I hope this project consolidates my technical background and sharpens my ability to defend architectural choices, helping me transition toward higher-level engineering responsibilities.

## 3.4 Diego Maldonado

During the definition phase, I realized that despite acting as the primary bridge with the client and carefully considering the company's overarching needs, there were still numerous underlying details left to be defined. This process has been a valuable learning experience; it has taught me the importance of scrutinizing those finer details and will undoubtedly help me improve my focus in future planning stages.

Looking at our technical priorities, I consider our most critical decision to be prioritizing the integration with the digital scale. Since we are currently unfamiliar with the exact data transmission protocols used by the specific device in the bakery, addressing this unknown early on is essential. Figuring out this connection will fundamentally shape how we approach the development of that specific module and prevent bottlenecks later on.

The client naturally has high expectations for the final product, particularly regarding the desktop point-of-sale (POS) application. However, after several productive meetings with the team, I am fully confident that delivering a robust system is an entirely feasible reality. We have already identified the most prominent challenges and proactively designed strategic plans to address them as they arise.

Ultimately, I expect this project to serve as a tremendous growth opportunity for everyone involved. Because it encompasses a variety of technical and logistical complexities typically found in real-world scenarios, it will provide the whole team with invaluable hands-on experience that closely mirrors the demands of the tech industry.

# 4. Reflection

Working on this definition has changed how we understand the distance between writing software and designing a project that must be defended. In our coursework, and in the professional experience some of us bring to the team, requirements usually arrive already bounded by someone else, and our responsibility begins at the design of the solution. Here the harder task came earlier: deciding what the problem actually is, what will deliberately not be built, and how each exclusion will be justified in front of a committee. That is the part of engineering we have practised least, and the part this project forces us to develop.

The self-assessment carried out in this phase made one gap visible for the team as a whole. We feel reasonably confident building software, integrating components and designing architecture, because that is the work our degree has trained us for. We are considerably less experienced in transforming data into information that supports decision making, and in planning and controlling a project rather than executing assigned tasks. Choosing a proposal whose distinctive capability is demand forecasting, and whose success depends on sustaining a semester-long effort, was a deliberate decision: a project that only exercised our existing strengths would have been more comfortable and far less useful.

We have also learned that being explicit about uncertainty is a form of rigour rather than a weakness. Stating that the scale may not be readable, that the bakery has no historical data, and that finished-goods inventory cannot be exact, does not undermine the proposal; it defines the conditions under which it remains true. We intend to carry that discipline into the implementation phase, documenting each significant decision together with the alternative that was rejected and the reason for rejecting it.

Finally, working as a team on a problem taken from a real business has changed how we read the requirement itself. The bakery did not ask for a forecasting system; it described a daily routine that happens to make one possible. Learning to hear the problem behind what the client says is, we believe, the skill this project will leave us with beyond the code we write.

# Referencias

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: principles and practice (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Kaggle. (2015). Rossmann store sales [Conjunto de datos]. https://www.kaggle.com/c/rossmann-store-sales

Kaggle. (2018). Corporación Favorita grocery sales forecasting [Conjunto de datos]. https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting

Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman’s guide to software structure and design. Prentice Hall.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org/