|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En líneas generales hemos avanzado según lo planificado en los primeros sprints, aunque no hemos podido cumplir a tiempo las actividades relacionadas con el hardware y la balanza de la panadería. Nos ha facilitado el avance el contar con integración continua y el desarrollo desacoplado que permite ingresar el peso de forma manual en la caja. Por otro lado, los principales factores que nos han dificultado el trabajo son la distancia física con Cabildo, la falta de tiempo por compromisos laborales y los fallos técnicos del hardware antiguo, como cables y periféricos defectuosos

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para no frenar el desarrollo mientras resolvemos el tema del hardware, hemos trabajado con capturas de datos sintéticas y mantenemos reuniones por videollamada dejando actas de cada sesión. De cara a los próximos pasos, junto con asumir la tarea de organizar y consolidar las evidencias de cada sprint, planificamos realizar una visita presencial a la panadería en un día de baja demanda para efectuar el control de calidad y las pruebas de integración directamente en el equipamiento físico

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como bueno, destacando que las historias de usuario comprometidas se han ido aceptando y el desarrollo base del software sigue en marcha. Sin embargo, debemos mejorar la fluidez de la comunicación fuera de los sprints para evitar mensajes sin responder, además de asegurarnos de dejar al menos un día de margen entre las pruebas de integración y las revisiones de cada sprint

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es el margen de tiempo para los módulos complejos que quedan por desarrollar, como la predicción de demanda con Machine Learning y la operación multisucursal. Al docente nos gustaría preguntarle si, para la evaluación del modelo de predicción, es suficiente validar y comparar los resultados sobre conjuntos de datos públicos frente a una línea base, o si es estrictamente necesario utilizar los datos históricos de la panadería

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario redistribuir actividades debido a las limitaciones de distancia y tiempo. Por ello, Rodrigo pasó a apoyar a Fernando en la sincronización y pruebas en la nube, mientras que Diego y yo asumimos formalmente la nueva responsabilidad de recopilar, organizar y archivar la evidencia de cada sprint, como videos, capturas y actas

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy positiva, destacando el excelente ambiente, la confianza para debatir problemas y la constancia en las reuniones periódicas con compromisos claros. Para mejorar, debemos optimizar la respuesta a los mensajes asíncronos fuera de las reuniones y seguir ajustando las tareas para mantener una carga de trabajo verdaderamente equilibrada entre todos