|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas las actividades se han cumplido en los tiempos definidos. El hardware de la panadería presenta múltiples defectos: la balanza no está diseñada para transmitir el peso al PC, su impresora de tickets de código de barra imprime los stickers en efecto espejo y el código queda ilegible, y la caja registradora digital dejó de funcionar, por lo que hay que comprar una nueva. El principal factor que dificulta el avance es que el hardware es antiguo y las soluciones dependen de terceros.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Contactando directamente a las empresas proveedoras del hardware para gestionar reparaciones y reemplazos. El obstáculo principal es que realizo una práctica presencial como ingeniero en informática todos los días, lo que consume gran parte de mi tiempo y limita la coordinación con los proveedores y con el equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Los problemas de hardware están fuera de mi control directo, ya que dependen de los proveedores. He gestionado el contacto con las empresas vendedoras, pero la práctica presencial diaria reduce mi capacidad de seguimiento. Debo mejorar la coordinación con el equipo para que las tareas de software no se vean afectadas mientras se resuelven los temas de hardware.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Que el hardware obsoleto siga generando retrasos. La balanza no transmite datos al PC, la impresora de tickets es defectuosa y la caja registradora requiere reemplazo total. No tengo claro qué hacer cuando el equipamiento del cliente no es compatible y las empresas proveedoras no responden a tiempo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, pero con una limitación: soy el único con acceso físico al hardware de la panadería. El resto del equipo está a 2 horas de distancia y no puede viajar solo para revisar el equipamiento. Por lo que las tareas de hardware no pueden redistribuirse, y lo demás sí se ajusta según la disponibilidad de cada uno.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Buena relación y buen ambiente laboral. Cuando surge un problema se debate de forma sana y se llega a un acuerdo. Como solo yo tengo acceso al hardware, hay un desbalanceo en mi carga de trabajo que no se puede resolver redistribuyendo esas tareas, ya que el resto del equipo no puede encargarse de ellas.