|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí. Cerramos los sprints 0, 1 y 2 en las fechas de la carta Gantt, y el Sprint 3, que va por la mitad, avanza según lo planificado. Lo que no cumplimos a tiempo es la evidencia de hardware: el video de la balanza correspondía al Sprint 0, y recién desde el 22 de septiembre contamos con una balanza con salida serial. Las pruebas están en curso y el video sigue pendiente. Nos facilitó tener integración continua desde el primer sprint y haber decidido temprano que el ingreso manual de peso fuera un modo soportado, porque así la caja pudo avanzar sin esperar la balanza. Nos dificultaron el acceso al hardware y la distancia con la panadería, que está en Cabildo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La falta de balanza la registramos como impedimento desde el Sprint 0, con Diego como responsable. Mientras tanto, la caja siguió funcionando con ingreso manual de peso y probamos la lectura con una captura sintética de la balanza. Cuando por fin conseguimos una balanza, el cable USB fallaba y la conexión se cortaba; lo resolvimos comprando un cable nuevo. Con la contraparte trabajamos por videollamada y dejamos un acta de cada sesión. Para la sincronización escribimos pruebas automatizadas de los distintos escenarios antes de la prueba de campo, lo que nos permitió corregir varios errores antes de la revisión.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el avance como bueno. Todas las historias comprometidas se aceptaron en las revisiones, aunque algunas con reserva por la balanza, y registramos por escrito lo que quedó pendiente. Debemos mejorar el cumplimiento de las tareas asignadas. El impedimento del hardware tiene responsable desde el Sprint 0 y sigue abierto porque esa tarea no se ha completado. También queremos dejar al menos un día de margen entre las pruebas y la revisión de cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos inquieta el tiempo que queda. Faltan producción, inventario, indicadores, predicción de demanda y la operación multisucursal, y el atraso de la balanza ya nos quitó margen. Al docente le preguntaríamos si la evaluación del modelo de predicción sobre datos públicos, comparada contra una línea base, es suficiente, o si espera también resultados con datos de la panadería.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. El trabajo de sincronización y de hardware se ha concentrado en Fernando, y en la retrospectiva del Sprint 2 acordamos repartirlo: Rodrigo toma parte de la sincronización y la prueba de eventos en la nube. Además hay una actividad que no estaba en la carta Gantt: reunir y archivar la evidencia de cada sprint (videos, capturas y actas). La asumen Diego y Juan Pablo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de forma positiva. Mantuvimos las reuniones diarias, cada retrospectiva terminó en acciones con responsable y fecha, y la comunicación con la contraparte quedó por escrito. Nos falta cumplir mejor esas acciones: la tarea del hardware lleva varios sprints abierta. También queremos equilibrar la carga entre los cuatro integrantes.